项城市北平路学校建设项目设计

招标文件

招   标   人：  项城市教育体育局  （盖  章）

招标代理机构：河南申鑫采购招标事务所有限公司（盖章）

2023年3月

目   录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	1

投标人须知前附表	4

1.	总则	8

2.	招标文件	10

3.	投标文件	11

4.	投标	13

5.	开标	13

6.	评标	14

7.	合同授予	15

8.	重新招标和不再招标	15

9.	纪律和监督	15

10.	需要补充的其他内容	16

第三章 评标办法	17

评标办法前附表	17

1.	评标方法	19

2.	评审标准	19

3.	评标程序	19

第四章 合同条款及格式	21

第一节  通用合同条款	22

第二节专用合同条款	35

第三节   合同附件格式	38

第五章 设计要求	42

第六章 其他资料	43

第七章 投标文件格式	44

一、商务部分	47

1、投标函及投标函附录	47

2、法定代表人身份证明	49

3、授权委托书	50

4、资格审查资料	51

5、其它材料	58

二、技术部分	59

技术建议书	59

# 第一章  招标公告

项城市北平路学校建设项目设计

招标公告

1.招标条件

本招标项目项城市北平路学校建设项目设计已由项发改字【2023】553号文批准建设，招标人为项城市教育体育局，建设资金来自财政资金，项目已具备招标条件，现对该项目设计进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点：项城市境内。

2.2 建设规模：项目总用地面积44607平方米，总建筑面积29523平方米。主要建设新建教学楼、综合楼、体育活动室、餐厅、宿舍楼、其他附属用房及附属设施。

2.3 总投资：约12530万元。

2.4 计划工期：设计工期30日历天。

2.5 招标范围：本项目的设计方案设计、初步设计（含初设概算）、施工图设计、预算及后续服务等。

2.6 标段划分：本项目共划分为1个标段：

1标段：设计。

2.7 本次招标实行资格后审。

2.8 本次招标实行电子招标。

3. 投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须具备独立法人资格，社会信誉良好。投标单位须具有建筑行业设计乙级及以上资质或建筑行业（建筑工程）乙级及以上资质或工程设计综合资质甲级，项目设计负责人须具备相关专业中级及以上技术职称。

3.2本次招标不接受联合体投标。

3.3投标人近三年（公告发布之日起前三年）不得在“信用中国”网站（www.creditchian.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”（提供查询截图）不得参加投标。

3.4投标人必须申请注册加入周口市公共资源交易中心会员诚信库后，才可参与本市公共资源交易项目网上电子招投标活动。

4. 招标文件的获取

4.1企业诚信库注册

凡有意参加本项目的投标人，请登陆周口市公共资源交易中心网站进行自主注册，按网站公告通知有关要求填报企业信息并上传有关原件扫描件至诚信库，不需携带原件到周口市公共资源交易中心进行审核。投标人应对所上传材料的真实性、合法性、有效性负责，其上传的信息将全部对外公示，接受社会监督。

4.2办理CA数字证书

投标人完成企业诚信库注册后，必须办理CA数字证书方可在网上办理招投标相关业务。CA数字证书办理请参见周口市公共资源交易中心网站“下载中心”《CA办理所需资料》。

4.3招标文件获取方式

投标人凭CA数字证书登陆会员系统后，按网上提示下载招标文件及资料（操作程序参见周口市公共资源交易中心网站“下载中心”栏目内投标人操作手册）。招标文件(*.zkzf)下载后需使用“投标文件制作软件”打开（该工具软件可在周口市公共资源交易中心网站“下载中心”栏目内下载或在招标文件领取页面下载）。

4.4招标文件的获取时间：

2023年04月01日08时00分至2023年04月10日17时00分。

请投标人下载招标文件后，及时关注交易系统业务菜单内该项目是否有新的答疑澄清文件或控制价文件，（如有）请直接下载，不再另行通知。

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间：2023年04月25日 09时30分

5.2投标人必须在投标截止时间前通过周口市公共资源交易中心电子招投标系统上传电子投标文件(*.zktf格式)。上传的电子投标文件应使用投标人CA数字证书认证并加密。

5.3加密电子投标文件逾期上传的招标人不予受理。

5.4开标地点：周口市公共资源交易中心第四开标室

本项目采用“不见面开标”远程解密方式， 投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

投标人应当在投标截止时间前，使用投标人CA数字证书登录会员系统，准时参加开标活动，并在规定时间内完成投标文件解密。

逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果投标人自行承担。

远程解密方式，请参见周口市公共资源交易中心网站“下载中心”《远程在线解密操作手册》。

6.其他注意事项

6.1投标文件中涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、各类证书等内容，必须与周口市公共资源交易中心诚信库中已登记的信息一致。投标人应及时在投标截止时间前对主体诚信库的相关内容进行补充、 更新，过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。

6.2本项目评标结果公示时，接受社会监督。因入库信息不合法、不真实、不清晰、不准确、不完整、无效、错误或信息处于编辑中、待验证状态等对交易活动所造成的一切后果，由信息提供主体自行负责。

7.发布公告的媒介

本次招标公告同时在《中国采购与招标网》、《周口市公共资源交易中心网》上发布。

8. 联系方式

招 标 人：项城市教育体育局
    地    址：项城市境内

联 系 人：袁先生

电    话：0394-4289856

代理机构：河南申鑫采购招标事务所有限公司

地    址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）金水东路东风路南路交汇处

绿地新都会

联 系 人：王先生

联系方式：13608417972

9．监督人

监督部门：项城市发展和改革委员会

监督电话：0394-4213313

2023年03月31日

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招 标 人：项城市教育体育局 地 址：项城市境内 联 系 人：袁先生 电 话：0394-4289856 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 代理机构：河南申鑫采购招标事务所有限公司 地 址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）金水东路东风路南路交汇处绿地新都会 联 系 人：王先生 联系方式：13608417972 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 项城市北平路学校建设项目设计 |
| 1.1.6 | 建设地点 | 项城市境内 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 设计内容主要为本项目的设计方案设计、初步设计（含初设概算）、施工图设计、预算及后续服务等。 |
| 1.3.2 | 设计周期 | 30日历天 |
| 1.3.4 | 质量要求 | 工程设计应满足国家相关现行工程设计规范标准 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件 | 资质要求：投标单位须具有建筑行业设计乙级及以上资质或建筑行业（建筑工程）乙级及以上资质或工程设计综合资质甲级，项目设计负责人须具备相关专业中级及以上技术职称。 财务要求：2019、2020、2021年度的财务审计报告扫描件（若投标人为新成立企业，提供自注册年度后） 信誉要求：“信用中国”网站（www.creditcha.gov.cn）被列为“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）被列为“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人将被拒绝参与本项目投标(提供加盖投标人公章的查询截图、日期在公告之后)。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的 截止时间 | 递交投标文件截止时间10日前 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 递交投标文件截止时间15日前 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 递交投标文件截止时间10日前 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2023年04月25日 09时30分（北京时间） |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 投标截止时间15日前 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 投标截止时间15日前 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其它资料 | 见投标人须知 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止日期起60日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 本项目投标保证金金额为人民币： 1元（壹元） 。 投标保证金按以下方式交纳：银行转账或保函 （1）银行保函方式：投标人直接在周口市公共资源电子交易系统里点击“申请电子保函”，按要求操作，在线确认企业信息并选择出函机构，由出函机构为投标人在线开具电子投标保函。在投标截止时间前开具成功的电子投标保函，交易系统自动确认生效,并通过电子交易系统在线递交。（申请电子投标保函的操作方法详见电子保函操作手册） （2）银行转账方式：投标人应在递交投标文件截止时间之前，通过投标人基本账户以银行转账方式将投标保证金一次性足额交纳到指定账户，对未能按时足额提交投标保证金的投标人，招标人将视为不响应招标（资审）文件予以拒绝。 周口市投标保证金专户户名、账号、开户银行、行号： ①开户名称：周口市公共资源交易中心 开户银行：中原银行股份有限公司周口西城支行 中原银行行号：313508000025 中原银行:411602010170003001107078; ②开户名称：周口市公共资源交易中心 开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司周口市大庆路支行 邮储银行行号：403508000034 邮储银行:941000010040796675002563; 注：1.投标人应充分考虑保证金在银行之间划转所需要的时间，确保投标保证金在上述时间前到达指定账户，建议汇款信息中备注“招标编号或项目名称”。 2.投标保证金退还程序：按照周口市公共资源交易中心关于投标（竞买）保证金交退有关事项的通知执行。 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 2019年1月1日至今 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 按照招标文件要求格式签字盖章，如不按规定格式填写， 将导致投标人资格审查不被通过，签章包括签字和盖章。 |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数 | 加密的电子投标文件壹份（“*.zktf”格式，在会员系统指定位置上传） 注：本项目无需现场提供纸质投标文件，中标结果发布后各投标人需提供纸质投标文件一正肆副、电子U盘一份送至招标代理机构。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 周口市公共资源交易中心 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 4.2.6 | 投标文件的递交 | 1、电子投标文件的递交 各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.zktf）到会员系统的指定位置。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人在上传前务必认真检查上传投标文件是否完整、正确。 2、本项目采用“不见面开标”远程解密交易方式，投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：周口市公共资源交易中心 |
| 5.2 | 开标程序 | 按照电子开标程序进行。到投标截止时间止，各投标人按顺序对电子投标文件进行解密。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 5 人，其中招标人代表 1人，专家 4 人 评标专家确定方式：开标前由电脑自动从河南省综合评标专家库中随机抽取，自动语音通知。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否；推荐的中标候选人数：1-3名 |
| 10 |  | 需要补充的其他内容 |
| 10.1 | 招标控制价 | 本项目招标控制价为：财政评审后的1.6% |
| 10.2 | 其它 | 招标代理费由中标人支付。 |
| 10.3 | 招标控制价 | 本招标项目设招标控制价，投标人的投标总报价超过招标控制价的，按废标处理。 |
| 10.4 | 付款方式 | 双方协商 |
| 10.5 | 知识产权 | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。所有投标人提交的投标资料归招标人所有。 |
| 10.6 | 中标公示 | 在中标通知书发出前，招标人将中标候选人情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示。 |
| 10.7 | 监督 | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的招标投标行政监督部门依法实施的监督。 |
| 10.8 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明。如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |

## 总则

1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目设计进行招标。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5本项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3招标范围、设计周期和质量要求

1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本项目的设计周期：见投标人须知前附表。

- 1.3.3本项目质量要求：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）信誉要求：见投标人须知前附表；

（4）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2本项目接受联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

- 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

- 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

- 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

- 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

- 为本项目的监理人；

- 为本项目的代建人；

- 为本项目提供招标代理服务的；

- 与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

- 与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

- 与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

- 被责令停业的；

- 被暂停或取消投标资格的；

- 财产被接管或冻结的；

- 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

投标单位应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

设计补偿费：该项目对未中标的投标人不支付补偿费或成本费。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

1.9 踏勘现场：不组织

1.10 投标预备会：不召开

1.11 分包：不允许

1.12 偏离：不允许

## 招标文件

  - 招标文件的组成

本招标文件包括：

- 招标公告；

- 投标人须知；

- 评标办法；

- 合同条款及格式；

- 设计要求；

- 其他资料；

- 投标文件格式；

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

  - 招标文件的澄清与修改

2.2.1投标人从“周口市公共资源交易中心网”下载招标文件后，应仔细阅读招标文件的全部内容。如有疑问，应及时向招标人提出，以便澄清。

2.2.2 招标人不集中组织答疑，实行网上提疑和答疑。投标人若对招标文件有疑问，需要招标人予以澄清，应登录“周口市公共资源交易中心网”以不署名的形式提出。按投标人须知前附表规定时限前提疑。详见周口市公共资源交易中心网上招投标系统操作手册。

2.2.3招标人将按投标人须知前附表规定时限前在网上解答招标文件的疑问，并形成招标文件的澄清答疑。招标文件的澄清答疑将在“周口市公共资源交易中心网”向所有投标人公示，但不指明来源。

2.2.4 招标文件发布后，在投标人须知前附表规定时限的任何时候，确需要变更招标文件内容的，招标人可主动或在解答投标人提出的澄清答疑时对招标文件进行修改，并同时报招标投标监督部门备案。招标文件的修改以答疑形式在“周口市公共资源交易中心网”发布，招标文件的答疑作为招标文件的组成部分，并具有约束力。

2.2.5 招标文件的答疑在“周口市公共资源交易中心网”公示后，若投标人对招标文件的答疑有需要进一步澄清的，应在24小时内以不署名的形式在“周口市公共资源交易中心网”提出。

2.2.6 投标人应注意及时浏览网上发布的澄清和修改通知并下载，因投标人原因未及时获知澄清、修改内容而导致的任何后果，概由投标人自己承担。

2.2.7 招标文件、招标文件的答疑内容均以网上发布的为准。

2.2.8为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的答疑部分进行研究，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在招标文件的答疑中明确。

2.2.9 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以网上答疑形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的网上答疑为准。

2.3招标控制价的公布

本工程的招标控制价在“周口市公共资源交易中心网”进行公示，实行网上备查。各投标人可以在周口市公共资源交易中心网查看及下载相应电子版，并可于投标人须知前附表规定时间的以不署名的形式在“周口市公共资源交易中心网”提出质疑。

## 投标文件

  - 投标文件的组成

    - 投标文件由商务部分和技术部分二部分组成。

    - 商务部分主要包括下列内容：

- 投标函及投标函附录；

- 法定代表人身份证明；

- 授权委托书；

- 资格审查资料；

- 其他材料。

    - 技术部分主要包括下列内容：

1、技术建议书

  - 投标报价

    - 投标人应根据招标人所提供的工作内容及招标控制价，设计、测量部分参考国家发展计划委员会和建设部联合颁布的《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）相关收费规定，结合本工程实际情况和企业成本、市场行情自主报价，并以中标价签署设计服务合同。

    - 投标人的投标报价应是在合同期内，按合同规定的范围所提供服务需要的全部费用。已包括了实施完成本项目全部设计工作所需的现场办公、生活设施、劳务费、技术服务费、测量、交通、通讯、保险、税费和利润以及为完成本工程所提供的专用仪器、设备和设施等与设计业务有关的全部费用。

    - 投标人应按本招标文件及招标人提供的技术资料进行报价。投标人的投标报价，应是完成招标范围所列全部内容的价格，任何有选择的报价将不予接受。

    - 投标人应对项目所在地进行踏勘，以充分了解项目位置、地质地貌、气候与水文条件、交通状况、电力、上水、下水、热力和天然气等市政基础设施及任何其他足以影响其提交设计成果的可实现性和投标报价的情况，任何因忽视或误解现场情况而导致损失将不会赔偿。

    - 投标人在报价时应考虑设计期间的物价上涨，政策性调整等诸多因素以及由此引起的费用变动并计入报价。

    - 投标报价不得超过前附表所示的招标控制价。

  - 投标有效期

    - 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

  - 资格审查资料

- 投标人在编制投标文件时，应按实际情况提供资料，以证实其各项资格条件满足投标资格要求，具备承担本标段设计的资质条件、能力和信誉。

  - 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

如果投标人须知前附表允许投标人提交替代方案，则投标人除提交正式投标文件外，还应按照招标文件的要求提交替代方案。替代方案应包括设计方案等满足评审需要的全部资料。

  - 投标文件的编制

    - 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

    - 投标文件应当对招标文件有关设计周期、投标有效期、质量要求、招标范围等实质性内容作出响应。

    - 投标文件应在周口市公共资源电子交易服务平台会员系统制作、上传电子投标文件(.zktf格式)，具体操作方法详见周口市公共资源交易中心网站《投标人业务操作手册》。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

## 投标

  - 投标文件的密封和标记

    - 网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证并加密，具体详见“周口市公共资源交易中心网上招投标系统操作手册”。

    - 未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件电子版，招标人不予受理。

  - 投标文件的递交

    - 投标人应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

    - 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

    - 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

    - 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

    - 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

  - 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在规定的投标截止时间前，投标人可以多次修改已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至周口市公共资源交易中心网上招投标系统最后一份投标文件为准。

4.3.2在规定的投标截止时间前，投标人可以修改已递交的投标文件。

4.3.3 投标截止时间之后，投标单位不得修改或撤回投标文件；

## 开标

  - 开标时间和地点

5.1.1 招标人在本章规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。

5.1.2本项目采用“不见面开标”解密交易方式， 投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

投标人应当在投标截止时间前，使用投标人CA数字证书登录会员系统，准时参加开标活动，并在规定时间内完成投标文件解密。

投标人需在解密开始后30分钟内完成解密（当投标人过多时，解密时间可以适当延长）。在投标文件解密过程中，因投标人原因（如投标人准备不到位、电脑网络问题等），造成无法及时解密的，将被退回投标文件。

#### 远程解密方式，请查阅周口市公共资源交易中心网站首页—下载中心—远程在线解密操作手册 。

#### 5.2  开标程序

5.2.1 本工程采用电子开标。到投标截止时间止，各投标人按顺序对电子投标文件进行解密。解密完成后各投标人的电子投标文件的实质性内容将自动显示在网页中。投标人在投标截止时间前未上传电子投标文件的将视为放弃投标。

主持人按下列程序进行开标：

(l）宣布开标；

(2）宣布投标截止时间已到，不再接收投标文件；

(3）招标人按电子投标文件的先后顺序采用电子开标；

（4）招标人代表、监标人等有关人员在开标记录上签字确认；

（5）开标结束。

#### 5.3  电子招投标的应急措施

5.3.1电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行，或者无法保证招投标过程的公平、公正和信息安全时，招标监管部门和交易中心应采取应急措施。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）其他无法保证招投标过程公平、公正和信息安全的情形。

采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

5.4  开标时出现下列情况的，招标人将拒绝其开标。

（1）经检查数字证书无效的投标文件；

（2）投标人未按投标人须知表5.1项规定的时间内解密投标文件的；

## 评标

  - 评标委员会

    - 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

    - 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

- 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

- 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

- 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

  - 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

  - 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 合同授予

  - 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

  - 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

  - 签订合同

    - 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格。

## 重新招标和不再招标

  - 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- 投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

- 经评标委员会评审后否决所有投标的。

  - 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## 纪律和监督

  - 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

  - 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

  - 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员 不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素 和标准进行评标。

  - 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

  - 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章 评标办法

## 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 加盖单位电子章并有法定代表人或其授权委托人签字或盖章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第七章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 项目负责人 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 |
|  |  | 设计周期 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定 |
|  |  | 招标控制价 | 投标报价不得超过招标控制价，否则视为不响应 |
| 2.2.1 | 分值构成 (总分100分) |  | 投标报价：30分 技术建议书：45分 综合部分：25分 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 |  | 1、投标报价高于招标控制价的，其投标被否决，低于或等于招标控制价的投标报价均为有效投标报价。 2、评标基准价＝招标控制价×50%+所有投标人投标报价的平均值×50%（投标人有效投标报价超出7家，含7家，去掉一个最高和一个最低） 其中：有效投标人投标总报价须在招标控制价的95%-100%（含本身）之间，才能参与评标基准值计算 参与评标基准值计算的控制价为包含不可竞争费（不可竞争费指安全文明措施费、规费、税金)的控制价。 3、有效投标人投标报价多于7个（含7个）时，应去掉一个最高和最低投标报价，得出的算术平均值作为投标报价参与评标基准值计算，有效投标人投标报价少于7个时（不含7个），则以所有有效投标报价的算术平均值参与评标基准值计算。 4、投标报价（包含不可竞争费，不可竞争费指安全文明措施费、规费、税金) |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率计算办法 |  | 偏差率=（投标报价-评标基准价）/评标基准价×100% |
| 2.2.4（1） | 投标报价 （30分） | 投标报价评分标准 （30分） | 1、有效投标人的投标报价等于评标基准价的，投标报价得分得满分30分。 2、投标报价每高于或低于评标基准价1%在满分基础上扣0.5分，扣完为止。 3、不足1%按比例计算，四舍五入保留两位有效数字。 |
| 2.2.4（2） | 技术建议书 （45分） | 设计范围、设计内容 （9分） | - 范围明确、内容合理（9-5分） - 范围明确、内容基本合理（4-0分）； 缺项不得分。 |
|  |  | 设计依据、设计工作目标 （9分） | - 设计依据充分，目标明确（9-5分） - 设计依据可行，目标基本明确（4-0分）； 缺项不得分。 |
|  |  | 设计机构设置和岗位职责 （9分） | - 机构设置合理，有明确的各岗位职责（9-5分） - 机构设置基本合理，有可行的各岗位职责（4-0分）； 缺项不得分。 |
|  |  | 成果交付进度保证措施 （9分） | - 措施合理可行，可操作性强（9-5分） - 措施基本可行，可操作性较差（4-0分） 缺项不得分。 |
|  |  | 服务质量保障措施（9分） | - 措施合理可行，可操作性强（9-5分） - 措施基本可行，可操作性较差（4-0分） 缺项不得分。 |
| 2.2.4（3） | 综合部分（25分） | 人员配备（10分） | 项目组成员中项目负责人具备高级职称的得4分，分项负责人中具备高级及以上职称的每人得3分，本项满分10分。 |
|  |  | 企业业绩（10分） | 2019年1月1日至今，投标人具有一个类似项目业绩得5分，每增加一个类似公共建设设计业绩的得5分。本项最高得分10分。 注：①设计业绩应附中标通知书和合同协议书。 ②合同签订日期应均为2019年1月1日以后签订。 |
|  |  | 优惠及服务承诺 （5分） | 设计阶段的服务承诺0-2分 |
|  |  |  | 施工期间能及时、快速的进行工地现场服务承诺0-3分 |
| 投标人的最终得分 |  |  | 评标委员会由五名以下（含五名）评委组成时，各评委评分的算术平均值为该投标人的最终得分。 本办法计算分值均保留两位小数。 |

## 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

## 评审标准

  - 初步评审标准

    - 形式评审标准：见评标办法前附表。

    - 资格评审标准：见评标办法前附表。

    - 响应性评审标准：见评标办法前附表。

  - 分值构成与评分标准

    - 分值构成

- 投标报价：见评标办法前附表；

- 技术建议书：见评标办法前附表；

- 综合部分：见评标办法前附表；

    - 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

    - 评分标准

- 投标报价评分标准：见评标办法前附表；

- 技术建议书评分标准：见评标办法前附表；

- 综合部分评分标准：见评标办法前附表；

## 评标程序

  - 初步评审

    - 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第 3.5.1 项至第 3.5.3 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

    - 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

- 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

- 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

    - 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

- 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

  - 详细评审

    - 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

- 按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

- 按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值技术建议书计算出得分 B；

- 按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对综合部分计算出得分C；

    - 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

    - 投标人得分=A+B+C。

    - 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

    - 投标人的最终得分：见评标办法前附表。

  - 投标文件的澄清和补正

    - 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

    - 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

    - 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

  - 评标结果

    - 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

    - 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

# 第四章 合同条款及格式

(以招标人最终下发合同为准）

第一节  通用合同条款

1．定义和解释

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本条所赋予的含义。

1.1  工程：指专用合同条款中指明进行设计招标的工程。

1.2	发包人：即合同协议书中的“甲方”，指专用合同条款中指明的执行建设项目投资计划的单位，或其指定的负责管理建设项目的代表机构，以及取得该当事人（单位）资格的合法继承人。

1.3	设计人：即合同协议书中的“乙方”，指其投标文件己为发包人所接受，并与发包人签订了合同协议书承担本合同工程设计的咨询机构，以及取得该当事机构资格的合法继承人，但不包括该当事机构的任何受让人（除非发包人同意）。

若设计人为联合体，则设计人包括联合体所有成员单位。

1.4	分包人：指从设计人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的咨询机构。

1.5	咨询单位：指受发包人委托对本工程设计文件进行审查或提供咨询意见的咨询机构。

1.6	项目负责人：指由设计人书面委任的负责本工程勘察设计的组织管理者。

1.7	分项负责人：指由设计人批准的、并经过发包人认可的各专业设计负责人。

1.8	设计合同：指合同协议书、中标通知书、投标函、专用合同条款、通用合同条款、设计技术要求、设计工作量及报价清单，以及构成合同组成部分的其他文件。

1.9	设计技术要求:是勘察设计工作的依据，指中华人民共和国国家标准和主管部门（颁布的关于公路工程设计方面的现行标准、规范、规程、定额和办法等，以及发包人有关设计的其他书面要求。

1.10设计 :指设计人按合同的规定而进行的有关工程测量、工程地质与水文地质勘察、专项勘察、材料试验、科学研究试验、路线、路基、路面设计、桥涵设计、隧道设计、交叉设计、交通工程及沿线设施设计、环保及绿化设计、水土保持设计和景观设计以及经济调查，概、预算编制等全部或单项工作。本合同包括的具体设计内容在专用合同条款中约定。

1.11勘察报告 ：指设计人按国家和主管部门相关标准、规范、规定提交的勘察成果，包括初勘报告、详勘报告。本合同包括的具体勘察报告在专用合同条款中约定。

1.12设计文件:指设计人按现行国家标准提交的设计产品，包括初步设计文件、施工图设计文件、预算编制等。本合同包括的具体设计文件在专用合同条款中约定。

1.13签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额的合同总 金额。

1.14 合同价格：指设计人按合同约定完成了全部设计工作，发包人应付给设计人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的调整。

1.15暂列金额：指暂时未定的，包括在合同中，并在报价清单中以此名称标明的金额，用于进行本工程可能发生的额外勘察设计工作或作为不可预见费用。 按照合同条 款第 7.5 款的规定使用。

1.16设计质量事故：指由于设计等责任过失而使工程在施工过程中和 设计使用年限内遭受损毁或产生不可弥补的本质缺陷，而需要对工程或设施、设备进行 更新、补强、返工修复的事故。一般质量事故：由于设计原因造成工程系统运行不良，导致直接经济损失（包括修复费用）在20万元至 300万元之间的事故。

重大质量事故：由于设计责任过失造成工程系统瘫痪、报废和造成人身伤亡或者重大经济损失的事故。

1.17不可抗力：指发包人与设计人不能预见或不能采取措施避免并不能克服的自然灾害或社会政治因素等。

1.18发包人风险：因不可抗力或应由发包人单方承担责任而产生的风险。

1.19天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

2．发包人的责任与义务

2.1	发包人应严格履行基本建设程序，根据本工程的具体情况和技术要求，确定合 理的设计工作量及合理的设计周期，并按本合同有关规定及时支付设计费。

2.2	发包人应向设计人提供开展设计工作所需要的经国家有关部门审查批准的 前一阶段（工可报告或初步设计）的全部设计文件、资料及附件、有关的协议、文件等，并对提供的原始资料的可靠性负责。

2.3	在设计人员进入现场进行勘察作业时，发包人应对设计人与地方政府及有关部门的协调工作提供必要的协助，但并不免除设计人根据本合同规定应负的责任。

2.4	发包人应组织专家或委托咨询单位对勘察成果、设计文件和为了满足设计需要而进行的各种研究试验成果进行审查，并负责设计文件的报审工作，向设计人提供上级主管部门对设计文件进行审查后的批复意见。对设计人在贯彻落实审查意见时提出的有关问题应及时予以认真解答，但并不免除设计人根据本合同规定应负的责任。

2.5	除合同另有规定外，发包人应保护设计人的投标文件、勘察方案、设计方案、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的勘察成果、设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同以外的项目。

2.6	发包人不应对设计人提出不符合工程安全生产法律、法规和工程建设强制性标准规定的要求。发包人不应随意压缩合同规定的设计周期。

2.7	由于执行发包人的书面指令而造成的设计质量事故应由发包人承担责任。但不免除设计人根据本合同规定应负的责任。

2.8	发包人应履行专用合同条款约定的其他义务。

3．设计人的责任与义务

3.1	设计人的一般责任与义务

3.1.1设计人应根据本合同工程的具体情况，按照设计技术要求的规定，完成本合同工程的设计工作。

3.1.2设计人应按照相关规定做好勘察设计的质量管理工作，建立健全勘察设计质量保证体系，加强设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人，并对本合同工程的勘察设计质量负责。

3.1.3  在设计过程中，设计人应与本项目相干扰的铁路、航道、水利、管线、电力电信及其他相关建筑设施或特殊保护区域的主管部门进行协商，获得项目相干扰部门对 推荐路线的认同意见、协议、批准文件或纪要等，以确保本项目顺利实施。

3.1.4 设计人在进行设计时，应采取相应的安全、保卫和环境保护措施，如设计 人未能采取有效的措施，而发生的与设计活动有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失赔 偿、诉讼费用及其他一切责任应由设计人负责。

对于设计人在设计过程中发生的人员伤亡，或者造成第三方的人员伤亡，或财产损失，或由此而引起的其他一切损害和损失，发包人均不承担责任。

3.1.5  设计人为实施本项工程，应参加发包人风险以外的其它有关的雇主责任保险，以使本项工程顺利进行。设计人应将全部保险费（如工程勘察的人身安全险和设备险等）计入合同报价中，发包人将不另行支付。

3.1.6  设计人在设计过程中，如果因其采用的技术方案等方面发生侵犯专利权的行为而引起索赔或诉讼，则设计人应承担全部责任，并保障发包人免于承担由此造成的一切损害和损失。设计人采用未中标人投标文件中技术方案的，应当征得该投标人的书面同意，并支付合理的使用费用。

3.1.7  发包人向设计人提供的所有资料均为保密资料，设计人除在履行本合同下义务时可向受雇于设计人的相关研究人员透露外，不能在任何情况下（包括本合同有效期内及之后）向第三者透露。

3.1.8  发包人及咨询单位、上级主管部门对设计文件的审查并不免除设计人的责任。

3.1.9  设计人必须接受发包人的指示，积级配合咨询单位工作。

3.2 勘察的一般规定

3.2.1设计人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察，重视地质环境对 安全的影响，提交的勘察文件应当真实、准确、可靠，满足本工程安全生产的需要。

设计人应当对有可能引发公路工程安全隐患的地质灾害提出防治建议。 设计人及勘察人员对勘察结论负责。

3.2.2工程勘察布点应参考发包人提供的资料。勘探点的数量、深度和位置可根据地质情况和现场条件依据规范进行调整，但应经发包人同意和批准。

3.2.3勘探过程中应认真记录每日工作内容，保存原始记录资料与数据，以供发包人检查和分析。

3.2.4在钻探进行中，如发包人根据规范需要更改取样间距与现场试验的要求，或更改钻孔深度，设计人应积极配合并安排实施。

3.2.5设计人在钻探过程中应对地下管线和构筑物进行相应保护，遇到地下文物时应及时向发包人和文物保护部门汇报并妥善保护。

3.2.6设计人在进行外业勘察时，应采取有效措施避免对原有道路、桥梁、构造物及其它公共设施或地上附着物造成损坏或损伤。

如造成损坏或损伤而引起的一切索赔、赔偿、诉讼费用和其他费用，由设计人自行承担。

3.3 设计的一般规定

3.3.1 设计人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，防止因设计不合理导致安全生产隐患或者生产安全事故的发生。

采用新结构、新材料、新工艺的工程和特殊结构的工程，设计人应当在设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

设计人及设计人员对其设计负责。

3.3.2设计人必须贯彻“技术先进、安全可靠、适用耐久、经济合理”的基本原则，加强总体设计，重视与城镇建设总体规划、土地开发利用规划、农田水利、森林植被、水 土保持、生态环境、特殊设施保护区、其他运输方式和其他建设工程的总体协调和配合， 节约资源、保护环境、合理选用技术指标，树立全寿命周期成本的理念，充分发挥工程建 设项目经济、社会和环境的综合效益。

3.3.3 设计文件必须符合下列要求：

（1）设计文件的编制必须严格执行国家基本建设程序、工程建设标准强制性条文及有关公路工程建设的法律、法规、规章、规范、标准、规程、定额和合同的要求；

（2）设计文件的编制须符合国民经济、社会发展规划和产业政策，贯彻提高社会经济效益和促进技术进步的方针，实行资源综合利用，节约资源和能源，符合国家自然风景区、城市、集镇、村庄规划和相关专业规划，符合国家有关劳动安全卫生、消防、抗震、人防规定；

（3）设计依据的基本资料应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算可靠，并符合系统运行安全的要求；

（4）设计文件的深度应满足相应设计阶段的有关规定，并符合相关规范的要求；

（5）设计文件必须保证工程质量和安全的要求，符合安全、适用、耐久、经济、美观的综合要求；并应特别注意沿线景观及沿线设施的协调性和环境保护、水土保持的要求；

（6）设计文件中关于工程建设材料、配件和设备的选用，应当注明其性能及技术标准，其质量要求必须符合国家规定的标准，但不得指定生产厂、供应商和产品品牌。

3.3.4 设计人必须根据批复的可行性研究报告和相关规定的设计深度完成初步设计工作。初步设计文件经审查批复后，则作为编制施工图设计文件和控制建设项目投资的依据。

设计人的初步设计文件必须接受发包人、咨询单位及发包人的上级主管部门的审查，凡审查意见中提出的问题，设计人应逐条给予认真贯彻落实，提交书面的反馈意见并免费修改初步设计文件。

3.3.5 若发包人或发包人上级主管部门认为需要进行技术设计，设计人应根据发包人要求，按有关规定编制技术设计文件和修正概算，并通过发包人上级主管部门的审查。如果发包人在招标阶段已明确本项目包括技术设计并且在报价清单中已列有相应报价子目，则按设计人在报价清单中所报的相应费用支付；否则，对于发包人在项目实施过程中提出的技术设计，发包人应另行支付费用。

3.3.6 设计人应按批准的初步设计完成施工图设计工作，并接受发包人、咨询单位及发包人上级主管部门对施工图设计文件的审查，然后按审查意见修改施工图设计文件。设计人应在发包人规定的时间内完成施工图预算的编制。施工图设计文件及施工图预算应按各施工标段进行编制。施工图设计文件批复后，则作为编制施工招标文件的依据。

3.3.7 当发包人或咨询单位认为需调用设计人的设计计算书时，设计人必须及时提供。

3.3.8 设计人应按发包人要求的数量（符合规范要求）提供所有为完成设计所必需的研究试验阶段性或成果性报告，接受发包人或上级主管部门的审查，并对相关问题作出澄清和解答。

3.3.9 设计人应根据设计需要开展专题研究工作，提交相应专题研究报告，并通过发包人或上级主管部门的审查。

3.4 后续服务

3.4.1 设计人应积极配合发包人进行各项招标工作，按发包人规定的时间提供各标段 施工招标资审所需的工程数量和工程说明；按发包人规定的时间提供各标段的施工招标图 纸、工程量清单和参考资料；按发包人要求安排相关人员参加标前会，就有关设计问题进 行答疑；

3.4.2 设计人应在施工现场设立代表处或派驻经验丰富的设计代表常驻施工现场，做好施工现场服务，并负责解决施工过程中出现的设计问题：

（1）开工前在发包人指定的时间内，做好设计文件的技术交底工作和现场控制点的交接工作（交桩）；

（2）在发包人规定的时间内有能力及时处理与解决施工中与设计有关的问题；（3）在发包人规定的时间内积极配合发包人对施工及设计方案进行优化设计；

（4）参与工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故提出相应的技术处理方案；（5）参加本工程的交工、竣工验收，提交设计工作报告，并配合质量监督部门校核工程是否按施工图设计施工。发包人对设计代表的数量和资历条件有特定要求的，在专用合同条款中约定。设计人应按发包人提出的要求派驻设计代表，否则按违约处理。若发包人在工作中发现设计代表不称职或有违法行为时，有权提出更换，设计人应在发包人提出更换通知的 7 天内完成更换工作并使发包人满意。

3.4.3 本项目设计变更的设计由设计人承担，设计人应及时完成设计，提交设计变更文件，并对设计变更文件承担相应责任，由于不可预见因素或发包人增加的设计项目或发包人原因造成的设计变更，由发包人与设计人另行协商支付费用；除此之外的设计变更，其费用就视为已含入合同报价中，发包人不再另行支付。所有设计变更必须提供预算金额并由设计代表签字确认。

3.5 履约保函

3.5.1 在签订合同前，设计人应按专用合同条款规定的金额和形式向发包人提交履约 担保。如履约担保采用履约保函，则应符合招标文件第四章规定的格式并由满足专用合同 条款规定级别的银行开具。执行本条规定所需的费用由设计人承担。在发包人签收最后一 比设计成果文件之前，设计人应保证履约保函一直有效。

3.5.2 联合体的履约担保由联合体牵头人提交或出具。

3.5.3 发包人对履约担保提出的任何索赔要求，均应在履约担保有效期内提出。

3.6 转包和分包

3.6.1 设计人不得将本合同规定的设计任务转包。

3.6.2 设计人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。经发包人同意，设计人可将工程设计中跨专业或者有特殊要求的设计工作进行分包。

3.6.3 分包人的资质和能力均应与其承担的工程规模和标准相适应，分包人不得再将该分包项目再次分包或转包。

3.6.4 即使发包人同意分包，也不应解除设计人根据合同规定应承担的全部责任和义务，设计人应对其分包人的工作负全部责任。

3.6.5 任何分包合同须在签订之日 7 天内报发包人备案。

3.6.6 发包人对设计人与各分包人之间的法律和经济纠纷不承担任何责任和义务。

3.7 人员保证与变更

3.7.1 设计人应安排投标文件中承诺的人员投入工作，并在设计过程中和施工服务期 内保持人员的相对稳定。在项目设计期间，未经发包人批准，项目负责人、分项负责 人及设计代表不得更换。

3.7.2 如果设计人员不能胜任工作、渎职或从事其他违法活动，发包人有权以书面形 式提出更换要求，设计人应立即派出不低于原设计人员相应资历的人员替换；若非因上述 原因，设计人有权拒绝。设计人在事先取得发包人的同意后可以更换其所派驻现场的人员， 但应符合合同规定的资历要求。

3.7.3 设计人的工作进度没有达到设计人投标文件中承诺的进度计划时，发包人有权 提出要求增加设计人员，设计人应立即安排，其费用被认为已包含在合同价格之中。

3.7.4 由于发包人提出加快设计进度，提前完成设计工作而增加人员时，其费用应另 外计列。

3.8 联合体

3.8.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连 带责任。

3.8.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同 意，不得修改联合体协议。

3.8.3 联合体牵头人负责与发包人联系并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行 合同。发包人就本合同工程向联合体牵头人发布的任何指令、指示、通知等均对联合体其 他成员具有同等效力。

3.8.4 联合体牵头人应按本合同规定代表联合体向发包人提交全部合格的 设计文件。

3.8.5 未经发包人事先同意，联合体的组成、结构与业务分工均不得变动。

3.9 其他义务

设计人应履行专用合同条款约定的其他义务。

4．设计周期及提交成果

4.1 设计周期及提交成果 设计人应根据发包人要求分批、分阶段提供所需设计成果资料。本工程设计周期安排及设计人需提交的设计成果在专用合同条款中约定。

4.2 设计详细工作大纲及进度计划的提交

设计人应在接到中标通知书后 14 天内，针对设计各个阶段工作内容向发包人提交具有可实施性、分项目的设计详细工作大纲及进度计划，以及为完成本计划而建议采用的措施和说明（含电子文件一份），经批准后作为设计合同文件的组成部分，是发包人对设计进行项目管理的依据之一。

4.3 专题研究详细工作大纲 设计人在开展专题研究之前，应针对专题研究的具体内容提交详细的工作大纲（含电子文件一份），报发包人审核后实施，并作为设计合同文件的组成部分。 发包人对设计人设计详细工作大纲及进度计划、专题研究详细工作大纲的审查，并不免除设计人对本项目设计（含专题研究）应承担的责任。

4.4 设计进度报告 设计人应在每月月底向发包人提供进度报告，说明该月工作进展情况及下月计划安排，并根据发包人要求，参加发包人组织的月度工作例会。

5．违约与赔偿

5.1 发包人的违约

5.1.1  由于发包人变更勘察设计项目、规模、条件，或未按合同规定提供设计必需的资料，而造成设计的返工、停工、窝工或修改设计，发包人应按设计人实际 消耗的工作量增付费用；由于发包人要求提前完成设计工作而导致增加的人员和费 用，应另行计列。

5.1.2  发包人超过合同规定的日期支付费用的，应偿付逾期的违约金。偿付办法与金额按本合同条款第 7.2 款的规定办理。

5.1.3 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同的（但并非设计人原因造成），发包人除应按设计人完成的实际工作量支付费用外，还应按剩余合同价的 5%-10%向设计人支付违约金。

5.2 设计人的违约

在履行合同过程中发生下列任何一种情况，均属设计人违约：

（1）设计人将设计任务转包，或者未经发包人同意私自分包；

（2）设计人未按照本合同规定的强制性技术标准、规范和规程进行设计，或未根据勘察成果资料进行工程设计，或设计人在设计文件中指定或变相指定材料或设备生产厂、供应商；

（3）设计人未能按期提交勘察成果、设计文件、专题研究报告（发包人同意延长期限的除外）；

（4）在收到发包人或咨询单位或上级主管部门提出的审查意见后，设计人未在专用合同条款规定的期限内完成对设计文件、专题研究报告的修改；

（5）因设计深度不够、资料不足、方案缺陷以及设计质量低劣而被要求返工从而造成质量问题；

（6）设计人未按照本合同第 3.4.1 项规定提供配合招标的后续服务；

（7）设计人若未及时选派合格的设计代表进驻施工现场，或未能在发包人和设计人约定的时间内给予答复、完成变更设计；

（8）因设计错误而造成一般质量事故；

（9）因设计错误而造成重大质量事故；

（10）因设计深度不够、资料不足、方案缺陷或质量低劣并且未通过上级主管部门的审查；

（11）由于设计人的过失或责任引起本项目发生重大设计变更或较大设计变更，导致施工工期拖延或者给发包人造成经济损失；重大设计变更及较大设计变更的划分标准参照国家现行标准的规定执行。

（12）设计人在投标文件中承诺投入本项目的主要设计人员发生变化（包括项目负责人、分项负责人、和其它主要设计人员的变化，但因不可抗力引起的人员变动除外）；

（13）专用合同条款中约定的设计人其他违约情况。

设计人发生本款约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向设计人课以专用合同条款中规定的违约金，并由发包人将其违约行为上报省级主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

5.3 责任的期限 设计人与发包人双方的责任与义务期限为合同协议书中规定的时间范围。但设计人对本合同工程设计质量的责任则是设计使用年限内的终身责任。

6．合同的生效、推迟与终止

6.1 合同的生效

合同文件自双方在合同协议书上签字盖单位章后生效。设计人工作的开始和完成时 间按照合同文件的规定执行。

6.2 合同文件的优先次序 组成合同的各个文件应该被认为是一个整体，互为补充和解释，如有含义不清或互相矛盾处，以所列顺序在前者为准：

（1）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料；设计人提交的经发包人审核通过的勘察设计详细工作大纲及进度计划、专题研究详细工作大纲等）；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）勘察设计技术要求；

（7）报价清单（如有）；

（8）投标文件中承诺投入的项目主要人员；

（9）联合体协议（如有）；

（10）构成本合同组成部分的其他文件。

6.3 延误

6.3.1 由于发包人或不可抗力等因素，导致服务增加和时间延续则：

（1）设计人应将此情况与可能产生的影响尽快以书面形式通知发包人，并采取合理措施使损失减少至最低；

（2）设计人应保持详细原始记录。

6.3.2  由于发包人或不可抗力等因素，设计人无法履行合同的，设计人可以提出终止合同，并于28天前以书面形式通知发包人，由此造成的损失，应由发包人根据合同单价和设计人实际完成的工作量予以赔偿。

6.4 推迟与终止

6.4.1 发包人可以在至少 28 天以前以书面通知设计人暂停全部或部分设计工作或终止本合同，一旦收到此类通知，设计人应立即安排停止计划并将费用减到最小。

6.4.2  发包人认为设计人无正当理由而未履行本合同规定的责任与义务时，应以书面通知设计人，并说明理由。若发包人在 21 天内没有收到满意的答复，发包人可以发出进一步的通知终止本合同，但此进一步的通知必须在第一个通知发出 28 天后发出。

6.5 合同终止不影响权利和责任 不论何种原因，本合同的终止，不应损害和影响各方应有的权利、索赔要求和应负的责任。

7.费用与支付

7.1 设计费用

7.1.1 发包人应按合同规定按时向设计人支付设计费用，以及设计人额外服务的费用。若设计人为联合体，则发包人应根据勘察设计工作进展分批向联合体牵头人支付勘察设计费用，由联合体牵头人根据联合体各成员及分包人（如有）实际完成的工作量及完成质量，向联合体各成员及分包人支付合同款，由此发生的税费等费用统一包含在合同总价内，发包人不另行支付。联合体牵头人提出书面申请时，发包人也可直接向联合体各成员支付合同款。

7.1.2 本合同的设计工作计价模式在专用合同条款中约定。

7.1.3 发包人向设计人实际支付的设计费，将不高于初步设计审批概算中相应设计费的审批额，设计费超出审批额部分发包人将予以扣除，合同总价则相应变更，不足部分发包人将不另行支付。

7.2 支付时间 发包人应按专用合同条款规定的时间支付勘察设计费用。设计人应在每一阶段工作完成后的 15 日内提出付款申请函，发包人审查没有异议后，应在收到申请后 30 日内支付。 如在规定的时间内设计人没有收到付款时，则发包人应按专用合同条款的规定向设计人支 付滞纳金。

7.3 有异议的支付

如果发包人对设计人提交的付款申请有异议时，发包人应在 10 日内发出书面通知要求设计人澄清，设计人应在 15 日内作出回复。发包人在收到设计人书面澄清（以发包人签收的日期为准）之日起 30 天内支付。如果设计人在收到发包人要求书面澄清的通知后15 天内（以设计人确认收到通知的日期为准）未做任何书面答复，则发包人不予支付，直到设计人作出书面澄清为止。

7.4 审查 设计人应保存能清楚证明有关勘察设计工作时间和支付费用的记录，并在发包人有要求时允许发包人指派的人员进行审查。

7.5 暂列金额 本合同的暂列金额在专用合同条款中约定。暂列金额应按发包人的书面指示全部或部分地使用，或根本不予动用。 如果使用暂列金额进行某项额外设计工作、专题研究、审查和会务工作，其费用应按设计人投标报价中相应项目的基本单价和实际发生的工作量经发包人核定后支付，或者按实际发生的工作费用经发包人核实后支付。

7.6 设计费用的调整 在合同实施期间，若由于国家政策调整或新颁法律、法规、标准的发布或市场因素变化导致本项目勘察设计费用的变化，则应根据专用合同条款的规定进行相应调整。

7.7 税费 设计人应自行承担完成本项目设计工作需缴纳的一切税费，并包括在报价清单各项目报价之内，发包人不另行支付。

8．其它

8.1 法律和法规 本合同必须服从中华人民共和国现行法律和法规，对合同的解释应以中华人民共和国的现行法律和法规为准。

8.2 版权 发包人就本项目设计及专题研究工作而向设计人提供的成果为发包人所拥有。设计人因受发包人委托进行的本项目设计及专题研究而产生的成果均为双方所共同 享有，其中任何一方向第三方转让时须经另一方同意，但若发包人因推行本项目的需要向第三者透露研究成果，则无须经过设计人的同意。

8.3 利益的冲突 除合同另有规定外，设计人及其雇员不应接受本合同规定以外的与本工程有关的利益和报酬；设计人不得参与与发包人的利益相冲突的任何活动。

8.4 争议的解决

8.4.1 本合同在执行过程中，如发生任何争议、纠纷或因违反、终止本合同而引起的对损失、损害的任何赔偿，应事先协商或由本项目上级主管部门协调，在设计人和发包人之间达成一致意见。如未能达成一致，可向专用合同条款中约定按下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向约定的有管辖权的人民法院提起诉讼。

8.4.2  采用仲裁方式最终解决争议的项目，仲裁裁决是终局性的，并对发包人和设计人双方具有约束力。全部仲裁费用应由败拆方承担，或按仲裁委员会裁决的比例分担。

第二节专用合同条款

据本项目的具体情况，对通用合同条款的内容做如下补充、细化：

1．定义和解释

1.1	本次进行设计招标的项目为：

1.2	发包人：

1.10本合同包括的具体设计内容：

1.11本合同包括的勘察报告：

1.12本合同包括的设计文件：

2．发包人的责任与义务

2.8 发包人应履行的其他义务：

3．设计人的责任与义务

3.4 后续服务

3.4.2  本项目对设计代表的数量和资质条件要求：常驻施工现场的设计代表应不少于     名，其中至少有   专业     名，    专业     名，设计代表应由负责本设计项目的上述专业分项负责人或项目负责人担任。

3.5 履约保函

3.5.1 项约定为：

设计人在签订合同协议书之前，应向发包人提供金额为    % 签约合同价的履约担保。

履约担保的形式：银行保函

履约保函应由国有商业银行或股份制商业银行的一级支行或其以上级别银行开具。

3.9 设计人应履行的其他义务：         。

4．设计周期及提交成果

4.1 设计周期及提交成果 本款约定为：

（1）合同签订后     个月内，通过初测、初勘外业验收并提交初测、初勘报告送审稿  份；

（2）实测、初期外业验收后    个月内，提交初步设计文件送审稿     份；

（3）初步设计文件批复后  个月内，通过详勘、定测外业验收并提交详勘、定测报告送审稿  份；

（4）合同签订后     个月内，陆续提交各专题研究报告送审稿   份；

（5）详勘、定测外业验收后    个月内，提交主体土建工程（包括     工程）施工图设计文件送审稿     份；其余工程的施工图设计文件根据工程项目进展及发包人要求进行提供；

（6）根据咨询单位、发包人和上级主管部门审查意见，对勘察报告、各设计文件及专题研究报告进行修改完善，提交勘察报告、初步设计文件和专题研究报告最终稿各    份，施工图设计文件最终稿每标段各   份；

（7）根据发包人招标工作进度的需要，分批提交开展施工招标工作所需的图纸、工

程量清单、参考资料、施工专用技术规范等招标资料（每标段   份）。

（8）征地拆迁图编绘：初步设计文件批复后    天内完成；

（9）施工现场配合服务：从项目开工至项目竣工验收，施工期暂定    年；缺陷责任期     年。

设计人还应向发包人提交最终成果的书面计算书一份，各阶段勘察报告、设计文件及专题研究报告的电子版一份。

5．违约与赔偿

5.2 设计人的违约

（13）设计人其他违约情况：    。

当设计人发生本款约定的违约情况时，发包人有权向设计人课以违约金，具体约定如下：

。

7．费用与支付

7.1 设计费用

7.1.2 项约定为：本合同的设计工作计价模式为： 固定总价。

7.2 支付时间

本项目设计费用支付阶段如下：

（1）合同签署后 28 天内，发包人向设计人支付设计费用的     ％作为预付款（本合同履行后，预付款抵作设计费，不再扣回）；

（2）初步设计文件按期完成后并送至发包人处，经发包人或上级主管部门审查、修改批准后，支付设计费用的        ％；

（3）主体土建工程施工图设计文件按期完成后并送至发包人处，经发包人或上级主 管部门审查、修改批准后，支付设计费用的       ％；

（4）施工招标图纸、参考资料、工程量清单及施工专用技术规范按期完成后并送至发包 人处，发包人施工招标完成并与施工单位签订施工合同之后，支付设计费用的            ％；

（5）全部工程施工图设计文件均按期完成并送至发包人处，经发包人或上级主管部

门审查、修改批准后，向设计人支付至设计费用的 90％；

（6）施工配合期内各年度末，发包人每年向设计人支付设计费用的     ％；

如在规定的时间内设计人没有收到付款时，则每延期 1 天,发包人应付给设计人拖欠金额的       的违约金。

7.5 暂列金额

本款约定为：本合同的暂列金额为工程设计费的   ％。

7.6 设计费用的调整

本款约定为：     。

8．其他

8.4 争议的解决

8.4.1 项约定为：争议的最终解决方式： 仲裁

如采用仲裁，仲裁机构名称：周口仲裁委员会。

如采用诉讼，诉讼机构名称：           法院。

第三节   合同附件格式

附件一：合同协议书

合同协议书

本合同协议书由 		（以下简称“甲方”）与  （以下简称“乙方”） 于  年   月  日共同签署。

甲方通过 	月 	日的中标通知书接受了乙方为 （项目名称）标段设计所做的投标，双方达成如下条款：

一、工程概况：

第 	标段由 K 	＋ 	至 K 	＋ 	，长约 	  km，公路等级为 	，设计时速为 	， 	路面，有 	立交 	处；特大桥 	座，计长         m；大中桥 	座，计长 	  m；隧道 	座，计长 	  m 以及其他构造物工程等。

二、乙方承担的设计任务包括： 	。

三、下列文件应作为本合同的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料；设计人提交的经发包人审核通过的勘察设计详细工作大纲及进度计划、专题研究详细工作大纲等）；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）设计技术要求；

（7）报价清单（如有）；

（8）投标文件中承诺投入的项目主要人员；

（9）联合体协议（如有）；

（10）构成本合同组成部分的其他文件。

上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有含义不清或互相矛盾处，以上面所列顺序在前者为准。

四、合同总价为人民币（大写） 	元（￥ 	元）（其中包括暂列金额 	元人民币）。

五、项目负责人： 	；分项负责人： 	。

六、设计周期： 	。

七、甲方和乙方双方的责任和义务及违约条款遵照设计合同条款的规定。

八、本协议书在乙方提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。乙方完成全部设计工作且勘察设计费用结清后失效。

九、本协议书正本两份、副本 	份，合同双方各执正本一份，副本 份，

当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

十、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

甲方：   （盖章）                           乙方：（盖章）

法定代表人：      （签字）                  法定代表人：      （签字）

日期：   年   月   日                      日期：年  月   日

附件二：廉政合同

廉政合同

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的 安全和有效使用以及投资效益，

（项目名称）的项目法人 	（项目法人名称，以下简称“甲方”）与该项目 	标段的设计人（设计人名称，以下简称“乙 方”），特订立如下合同。

第一条	甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党的政策规定和国家有关法律、法规及相关部门部的有关规定。

（二）严格执行 	（项目名称） 	标段设计合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条	甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女及其亲属的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员及其配偶、子女、亲属不得从事与本勘察设计合同有关的勘察设计业务等活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在设计中使用某种产品、材料和设备。

第三条	乙方的义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条	违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

第五条	双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条	本合同有效期为甲乙双方签署之日起至勘察设计合同失效日止。

第七条	本合同作为 	（项目名称） 	标段勘察设计合同的附件，与勘察设计合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

第八条	本合同一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方： （单位全称）  （盖单位章）     乙方： （单位全称）  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人   	（签字）法定代表人或其委托代理人 	（签字）

地址：                                  地址：

电话：                                  电话：

日期：                                  日期：

# 第五章 设计要求

设计规范

设计技术标准与规范

本工程的设计过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文。

设计人在设计工作中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得发包人或发包人的指定代表人的同意。

在设计过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则设计人应采用新的标准或规范进行设计。

# 其他资料

项目概况：项目总用地面积44607平方米，总建筑面积29523平方米。主要建设新建教学楼、综合楼、体育活动室、餐厅、宿舍楼、其他附属用房及附属设施

# 第七章 投标文件格式

(项目名称)     标段招标

投 标 文 件

投标人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

年     月    日

## 目  录

一、商务部分

1、投标函及投标函附录

2、法定代表人身份证明

3、授权委托书

4、资格审查资料

5、其它材料

二、技术部分

技术建议书

## 一、商务部分

## 1、投标函及投标函附录

- （1）投标函

（招标人名称）：

- 我方已仔细研究了                          招标文件要求的全部内容，愿意以财政评审后的（大写）              （小写：          ）的投标总报价；设计周期：      日历天。按合同约定实施和完成施工图设计工作，对施工全过程进行配合。

- 我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

- 如我方中标：

- 我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

- 随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

- 我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

- 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

- 在领取中标通知书时向代理公司按国家规定标准交纳招标代理服务费。

- 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

- （其他补充说明）。

投标人：                     （单位全称）（盖章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

地  址：

电	话：

传	真：

邮政编码：

年      月       日

- （2）投标函附录

| 投标人 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计报价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |
| 设计周期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标有效期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 姓名 |  | 职称 |  | 证书 编号 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（单位全称）（盖章）：

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年  月  日

## 2、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	           年        月         日

经营期限：

姓名：       性别： 	  年龄： 	职务：

系                  （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                     （单位全称）（盖章）

年      月       日

## 3、授权委托书

本人       （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改         （项目名称）设计投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证扫描件和委托代理人身份证扫描件

投标人：                （单位全称）（盖章）

法定代表人：                （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                （签字或盖章）

身份证号码：

年      月       日

## 4、资格审查资料

- （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书副本等材料的扫描件。

- （二）近年财务状况表

附2019、2020、2021年度的财务审计报告扫描件

## （若投标人为新成立企业，提供自注册年度后）

- （三）投标人2019年以来所承担完成的类似项目情况一览表

| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 设计服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                        （单位全称）（盖章）

日期：        年     月     日

- （四）近年完成的类似项目情况表

| 序号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1、投标人应随此表附上相关的业绩证明（设计合同协议书或中标通知书的扫描件）。

2、如有多个已完成项目，每个项目填一张此表，并标明序号，附后。

3、如有弄虚作假，一经查实将按照第三章废标条件取消其投标资格。

- （五）项目负责人基本情况表

| 姓 名 |  | 性别 |  |  | 出生日期 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校专业 |  |  |  |  | 毕业时间 |  | 年 月 日 |
| 在 本 项 目 拟 任 职 务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的工程设计项目名称及规模 |  |  |  |  | 该项目中任职 |  |

投标人：                        （单位全称）（盖章）

法定代表人：                （签字或盖章）

日期：       年    月   日

注：投标人需随此表附上职称证、执业资格证书（如有）等相关资料的扫描件。

- （六）拟投入项目设计人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 技术职称 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                        （单位全称）（盖章）

法定代表人 ：               （签字或盖章）

日期：      年    月    日

- （七）拟投入主要设计人员简历表

| 姓 名 |  | 性别 |  | 出生日期 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校专业 |  |  |  | 毕业时间 |  | 年 月 日 |
| 在 本 项 目 拟 任 职 务 |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 经 历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的工程设计项目名称及规模 |  |  |  | 该项目中任职 |  |

投标人：                         （单位全称）（盖章）

日  期：     年    月    日

注：投标人需随此表附上主要设计人员的职称证、执业资格证书（如有）等相关资料的扫描件。

## 5、其它材料

投标人认为有必要提供的其它材料。

## 二、技术部分

## 技术建议书

（格式自拟）